PROYECTO DE SOFTWARE

RedSolidaria

Informe de implementación seguridad pruebas calidad y cierre

Actividad: Continuación del sistema web de gestión de recursos y donaciones
Fecha de verificación: 25 de septiembre de 2026
Versión: 2.0 - Módulo de identidad y personas donantes

# Resumen ejecutivo

La segunda etapa de RedSolidaria implementa un módulo funcional para registrar cuentas y perfiles de personas donantes. La API utiliza FastAPI, SQLAlchemy, JWT, contraseñas con Argon2 y autorización por roles. El diseño conserva la decisión de un monolito modular: identidad y donantes viven en una sola aplicación, pero permanecen separados en rutas, modelos y responsabilidades.

La implementación fue ejecutada localmente y verificada mediante 16 pruebas automatizadas. Todas aprobaron y la cobertura total fue 93.07 %, por encima del mínimo de 80 %. También se validaron el esquema OpenAPI, el endpoint de salud y el análisis estático con Ruff. El repositorio incluye GitHub Actions para pruebas, despliegue de staging, OWASP ZAP y SonarQube.

Los reportes finales de OWASP ZAP y las métricas del panel de SonarQube dependen de ejecutar Docker o servicios externos. Por integridad académica, este informe diferencia la evidencia obtenida de la configuración lista para ejecutarse. La guía adjunta indica cómo generar y documentar esas evidencias antes de entregar.

| Elemento | Estado verificable | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| API y base de datos | Completado | Arranque real, /health y OpenAPI con ocho rutas |
| JWT y roles | Completado | Pruebas de token, permisos y acceso propietario/admin |
| Pytest y cobertura | Completado | 16/16 pruebas; 93.07 % |
| GitHub Actions | Configurado | Tres workflows YAML validados |
| OWASP ZAP | Listo para ejecutar | Workflow, script y formato de resultados |
| SonarQube | Listo para ejecutar | Propiedades, workflow, Docker y formato de métricas |

# 1 Contexto alcance y decisiones

La planificación inicial describió un sistema de doce semanas con módulos de identidad, donaciones, inventario, asignación, ubicación, notificaciones e impacto. Esta actividad no pretende construir todo el producto. Su objetivo concreto es demostrar una implementación segura y comprobable de un módulo básico, junto con prácticas de integración continua, pruebas y cierre de proyecto.

## 1.1 Alcance implementado

Registro de cuentas de usuario con validación de correo, nombre y fortaleza de contraseña.

Autenticación mediante JWT firmado con expiración configurable.

Roles de administrador y usuario, con permisos aplicados en cada ruta protegida.

Registro de perfiles de donantes con organización, teléfono, ciudad, tipo y cantidad de recurso.

Consulta propia, consulta administrativa, filtrado por estado, aprobación, rechazo y eliminación.

Persistencia local en SQLite y compatibilidad con PostgreSQL mediante DATABASE_URL.

Pruebas automatizadas, cobertura, análisis estático, CI/CD, ZAP y SonarQube configurados.

## 1.2 Fuera de alcance de esta iteración

Interfaz web o aplicación móvil para usuarios finales.

Catálogo completo de donaciones, reservas, logística, geolocalización y reportes de impacto.

Migraciones versionadas de base de datos y operación de alta disponibilidad.

Pruebas de carga para demostrar el requisito de 1,000 usuarios concurrentes.

Procesamiento de pagos o donaciones monetarias.

## 1.3 Elección tecnológica

| Decisión | Elección | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Lenguaje | Python 3.12 | Sintaxis directa, ecosistema de pruebas y experiencia previa con FastAPI. |
| Framework | FastAPI | Validación automática, OpenAPI y dependencias de seguridad reutilizables. |
| Pruebas | Pytest | Configuración breve, fixtures claras y medición con pytest-cov. |
| Datos | SQLAlchemy | Consultas parametrizadas y cambio de SQLite a PostgreSQL por configuración. |
| CI/CD | GitHub Actions | Se activa desde el repositorio y almacena reportes como artifacts. |
| Staging | Render | Despliegue de FastAPI y activación por Deploy Hook después de pruebas. |

# 2 Fase 1 Implementación y seguridad

## 2.1 Arquitectura implementada

La API mantiene un despliegue único. Los routers exponen casos de uso, las dependencias resuelven identidad y autorización, SQLAlchemy concentra persistencia y la configuración se obtiene del ambiente. Esta división evita mezclar reglas de seguridad con detalles HTTP.

Figura 1. Arquitectura monolítica modular definida para RedSolidaria.

## 2.2 Modelo de datos del módulo

| Entidad | Campos principales | Reglas |
| --- | --- | --- |
| User | email, full_name, password_hash, role, is_active | Correo único; contraseña nunca se devuelve; rol user por defecto. |
| DonorProfile | owner_id, organization, phone, city, resource_type, quantity, status | Pertenece a un usuario; inicia pending; solo admin aprueba o rechaza. |

## 2.3 Rutas y permisos

| Método | Ruta | Permiso | Comportamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | Público | Crea una cuenta con rol user. |
| POST | /auth/token | Público | Valida credenciales y entrega JWT. |
| GET | /auth/me | Autenticado | Devuelve la identidad actual. |
| POST | /donors | Usuario/admin | Registra un perfil de donante. |
| GET | /donors/me | Usuario/admin | Lista perfiles propios. |
| GET | /donors | Admin | Lista y filtra perfiles. |
| PATCH | /donors/{id}/status | Admin | Aprueba o rechaza. |
| DELETE | /donors/{id} | Propietario/admin | Elimina el perfil autorizado. |

## 2.4 Flujo de autenticación JWT

La persona registra su correo y contraseña. El servidor valida la entrada y guarda únicamente el hash Argon2.

Durante el inicio de sesión se recupera el usuario mediante una consulta parametrizada y se verifica el hash.

Si las credenciales son correctas, el servidor firma un JWT con sub, role y exp.

El cliente envía Authorization: Bearer <token> en cada ruta protegida.

La dependencia de autenticación verifica firma y expiración, carga el usuario y rechaza cuentas inactivas.

La dependencia de rol devuelve HTTP 403 cuando la identidad es válida pero carece de autorización.

## 2.5 Controles de seguridad aplicados

| Riesgo | Control implementado | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Robo de contraseñas | Hash Argon2; no se almacena ni devuelve texto claro. | Prueba de hash y verificación correcta/incorrecta. |
| Manipulación del token | Firma HS256, algoritmos permitidos y expiración. | Token alterado y vencido son rechazados. |
| Escalamiento de privilegios | Registro público siempre crea role=user; control central require_role. | Usuario recibe 403 en rutas administrativas. |
| Acceso horizontal | Comparación owner_id para lectura y eliminación. | Un segundo usuario no accede al perfil ajeno. |
| SQL injection | SQLAlchemy genera parámetros; no se concatenan entradas en SQL. | Revisión de código y escaneo ZAP previsto. |
| XSS y contenido inesperado | API JSON, límites Pydantic, patrón de teléfono y CSP restrictiva. | Entrada con script en teléfono recibe 422. |
| Exposición por navegador | CORS explícito, nosniff, deny frames, no-referrer y Permissions-Policy. | Prueba de encabezados en /health. |
| Secretos débiles | JWT_SECRET por ambiente; mínimo de 32 caracteres en staging/production. | Prueba que impide iniciar producción con clave corta. |

## 2.6 Integración y entrega continuas

GitHub Actions separa tres responsabilidades. El flujo principal valida cada push y pull request; el flujo de ZAP se ejecuta manualmente o cada lunes; el flujo de SonarQube importa la cobertura y consulta la puerta de calidad cuando existen los secretos necesarios.

| Etapa | Acción automática | Condición para avanzar |
| --- | --- | --- |
| Checkout | Descarga el historial y código del commit. | Repositorio disponible. |
| Dependencias | Instala requirements-dev.txt con Python 3.12. | Instalación sin error. |
| Análisis estático | Ruff revisa errores, imports y prácticas inseguras seleccionadas. | Cero incidencias bloqueantes. |
| Pruebas | Pytest produce JUnit, cobertura XML y HTML. | 16 pruebas; cobertura >= 80 %. |
| Artifacts | Conserva reportes aunque una prueba falle. | Archivos de evidencia presentes. |
| Despliegue | POST al Deploy Hook de Render en main. | Pruebas aprobadas y secreto configurado. |

## 2.7 Configuración del entorno de prueba

Render utiliza el archivo render.yaml para crear una aplicación FastAPI y PostgreSQL. JWT_SECRET se genera en la plataforma; ADMIN_EMAIL y ADMIN_PASSWORD se introducen como variables protegidas. El Deploy Hook se guarda en GitHub como RENDER_DEPLOY_HOOK_URL.

La disponibilidad y precio de los planes de Render pueden cambiar. Antes de crear recursos, se debe revisar el costo mostrado por la plataforma. El repositorio no contiene credenciales reales y el archivo .env está excluido de Git.

# 3 Fase 2 Pruebas y calidad

## 3.1 Estrategia de pruebas

La suite combina pruebas unitarias de funciones de seguridad con pruebas de integración de rutas sobre una base SQLite en memoria. Cada prueba recibe una base aislada; las dependencias de FastAPI se sustituyen sin modificar el código productivo.

| Grupo | Cobertura funcional |
| --- | --- |
| Autenticación | Registro, correo normalizado, duplicados, contraseña incorrecta, cuenta inactiva y /me. |
| JWT | Creación, decodificación, manipulación, expiración y secreto mínimo. |
| Donantes | Alta, consulta propia, lectura por propietario, filtrado y aprobación administrativa. |
| Autorización | 403 para lista/aprobación administrativa y acceso o borrado ajeno. |
| Validación | 422 para campos inválidos y contenido similar a script en teléfono. |
| HTTP | Endpoint de salud y encabezados defensivos. |

## 3.2 Resultado real de Pytest

| Métrica | Resultado | Criterio | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas | 16 aprobadas; 0 fallidas | Todas aprobadas | Cumple |
| Cobertura total | 93.07 % | >= 80 % | Cumple |
| Cobertura app/database.py | 80 % | >= 80 % | Cumple |
| Cobertura app/main.py | 80 % | >= 80 % | Cumple |
| Análisis Ruff | 0 errores | 0 bloqueantes | Cumple |
| Esquema OpenAPI | 8 rutas | Generación correcta | Cumple |

La cobertura mide líneas y ramas ejecutadas, no la ausencia de defectos. Las pruebas deben mantenerse cuando cambien reglas de negocio y complementarse con integración PostgreSQL, pruebas de carga, seguridad y aceptación de usuarios.

## 3.3 Escaneo OWASP ZAP

El repositorio incluye un workflow y un script PowerShell. ZAP inicia desde su imagen Docker, lee openapi.json y produce reportes HTML, JSON y Markdown. Un segundo escaneo activo revisa Swagger UI. La puerta check_zap_report.py falla cuando encuentra alertas de riesgo alto.

Esta evidencia debe generarse contra RedSolidaria local o un staging autorizado. El escaneo activo envía entradas maliciosas y no debe apuntarse a sistemas ajenos ni a producción sin permiso.

# API en una terminal

python -m uvicorn app.main:app --port 8000 --env-file .env

# ZAP desde otra terminal PowerShell

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\run_zap_windows.ps1

| Resultado requerido | Cómo documentarlo |
| --- | --- |
| XSS | Indicar cantidad y severidad; si es cero, escribir cero y conservar el reporte. |
| SQLi | Indicar rutas probadas, alertas y evidencia; revisar parámetros y consultas. |
| Alertas altas | Deben corregirse antes de aceptar el incremento. |
| Alertas medias | Corregir, aceptar con justificación o marcar falso positivo con evidencia. |
| Reescaneo | Ejecutar después de la corrección y comparar resultados. |

## 3.4 Análisis con SonarQube

SonarQube analiza el código y recibe coverage.xml producido por Pytest. El archivo sonar-project.properties define fuentes, pruebas, versión de Python, exclusiones y espera del Quality Gate. Docker Compose levanta SonarQube y su PostgreSQL para una práctica local.

docker compose -f docker-compose.sonar.yml up -d

python -m pytest

$env:SONAR_TOKEN="TOKEN_DEL_PROYECTO"

docker run --rm -e SONAR_HOST_URL="http://host.docker.internal:9000" `

-e SONAR_TOKEN="$env:SONAR_TOKEN" -v "${PWD}:/usr/src" `

sonarsource/sonar-scanner-cli

| Métrica | Objetivo inicial | Uso en la decisión |
| --- | --- | --- |
| Bugs | 0 de severidad alta | Bloquear defectos que comprometan operación. |
| Vulnerabilidades | 0 de severidad alta | Evitar liberar fallos explotables conocidos. |
| Security Hotspots | 100 % revisados | Exigir revisión humana de código sensible. |
| Code Smells | Documentados y priorizados | Controlar mantenibilidad y refactorización. |
| Deuda técnica | Tendencia decreciente | Reservar capacidad de mejora por sprint. |
| Cobertura | >= 80 % | Impedir regresión del nivel comprobado. |
| Duplicación | < 3 % | Reducir código repetido y riesgo de correcciones parciales. |

# 4 Fase 3 Cierre y evaluación

## 4.1 Comparación entre planificación e implementación

| Elemento planificado | Ejecución | Resultado o desviación | Acción siguiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Monolito modular | Implementado | Routers, seguridad, modelos y configuración separados. | Mantener límites al añadir módulos. |
| PostgreSQL | Compatible | Las pruebas usan SQLite; staging queda preparado para PostgreSQL. | Probar integración real y migraciones. |
| Registro de donantes | Implementado | Alta, consulta, filtrado, estado y borrado. | Añadir edición y auditoría. |
| JWT y roles | Implementado | Admin/user y control propietario verificados. | Rotación de claves y refresh tokens. |
| Cobertura >= 80 % | Superado | 93.07 % con 16 pruebas. | Conservar puerta y ampliar casos. |
| CI/CD | Configurado | Pruebas, artifacts y Deploy Hook listos; requiere GitHub/Render. | Ejecutar y capturar pipeline. |
| OWASP ZAP | Automatizado | Workflow y script listos; reporte real requiere Docker/GitHub. | Ejecutar, corregir y reescanear. |
| SonarQube | Integrado | Propiedades y workflow listos; panel requiere servidor/token. | Ejecutar y copiar métricas. |
| Sistema completo | Parcial | La actividad implementa un módulo; reservas e impacto siguen en backlog. | Continuar por prioridades del MVP. |

## 4.2 Variaciones y causas

La principal variación frente al proyecto inicial es el alcance. La planificación describía un MVP completo de seis sprints, mientras que esta actividad solicita un módulo básico. Se priorizó identidad y donantes porque permite demostrar autenticación, roles, persistencia y seguridad sin simular que reservas, logística o reportes ya están terminados.

La segunda variación es operativa: ZAP y SonarQube requieren Docker o servicios autenticados que no forman parte del código. Para evitar resultados inventados, se entregan automatización, formatos y pasos reproducibles. El cierre definitivo debe incorporar los reportes generados por el equipo en su entorno autorizado.

## 4.3 Lecciones aprendidas

Definir el alcance por módulo evita que una demostración de seguridad quede diluida dentro de demasiadas funciones incompletas.

Centralizar autenticación y autorización reduce reglas duplicadas y facilita probar accesos permitidos y denegados.

Escribir pruebas junto con cada ruta detecta regresiones antes de que el pipeline intente desplegar.

La cobertura es útil como puerta mínima, pero debe evaluarse junto con la calidad de los escenarios y no como un fin aislado.

Los secretos y servicios externos deben planificarse desde el inicio; un workflow no puede desplegar ni analizar sin credenciales y destinos válidos.

Los reportes deben generarse automáticamente y conservarse como artifacts para evitar evidencias manuales inconsistentes.

La compatibilidad SQLite/PostgreSQL acelera pruebas locales, pero obliga a ejecutar integración real antes de considerar el módulo listo para producción.

## 4.4 Plan de mejora continua

| Horizonte | Prioridad | Mejora | Indicador de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-2 semanas | P0 | Ejecutar ZAP y SonarQube; corregir alertas altas; guardar reportes. | Quality Gate aprobado y cero alertas altas. |
| 0-2 semanas | P0 | Agregar Alembic y migración inicial para PostgreSQL. | Base nueva y existente actualizan sin pérdida. |
| 0-2 semanas | P0 | Eliminar contraseña administrativa fija y documentar rotación. | Secretos solo en el gestor del entorno. |
| 1-2 meses | P1 | Implementar donaciones, inventario, caducidad y evidencia. | Historias HU-01 y HU-04 aceptadas. |
| 1-2 meses | P1 | Implementar reservas con transacción contra doble asignación. | Prueba concurrente demuestra una sola reserva. |
| 1-2 meses | P1 | Añadir auditoría, métricas, logs y alertas operativas. | Cada cambio crítico tiene actor, fecha y estado. |
| 2-3 meses | P1 | Pruebas de carga, recuperación y accesibilidad. | p95 <= 2 s, restauración documentada y revisión WCAG. |
| 3-6 meses | P2 | Prototipo de predicción y matching asistido por IA. | Evaluación offline, explicación y aprobación humana. |

## 4.5 Propuesta de inteligencia artificial

La IA debe incorporarse después de reunir datos confiables. Un primer caso viable es predecir el volumen de donaciones por categoría, zona y periodo para anticipar capacidad de centros de acopio. Un segundo caso es recomendar coincidencias entre recursos disponibles y necesidades de organizaciones, sin reemplazar la decisión humana.

Antes del piloto se deben definir calidad mínima de datos, variables permitidas, métricas de error, explicaciones para recomendaciones, revisión de sesgos y un mecanismo para rechazar la sugerencia. Datos personales sensibles no deben utilizarse si no son necesarios para el fin.

## 4.6 Criterios de cierre

Código y documentación publicados en el repositorio Git.

Pipeline CI aprobado en la rama main y reportes descargables.

Ambiente staging responde /health y permite el flujo mínimo de usuario y administrador.

Reporte ZAP adjunto con resultados explícitos de XSS y SQLi, tratamiento y reescaneo.

Panel SonarQube documentado con Quality Gate, deuda técnica, code smells y cobertura.

Comparación, lecciones y plan de mejora revisados por el equipo.

# 5 Procedimiento de entrega

## 5.1 Preparación local

py -3.12 -m venv .venv

.\.venv\Scripts\Activate.ps1

python -m pip install -r requirements-dev.txt

Copy-Item .env.example .env

python -m pytest

python -m uvicorn app.main:app --reload --env-file .env

Después de modificar .env, no debe agregarse a Git. La contraseña administrativa y la clave JWT deben ser exclusivas del ambiente y no aparecer en capturas.

## 5.2 Publicación y evidencias

1. Crear el repositorio vacío en GitHub y enviar la rama main.

2. Comprobar que CI CD RedSolidaria termina en verde y descargar reportes-pruebas-unitarias.

3. Crear el servicio de staging, registrar RENDER_DEPLOY_HOOK_URL y validar /health.

4. Ejecutar Seguridad OWASP ZAP y descargar reportes-owasp-zap.

5. Ejecutar SonarQube, completar la tabla de métricas y guardar capturas de Overview, Measures e Issues.

6. Actualizar el informe con las métricas externas reales y adjuntar enlaces/capturas finales.

## 5.3 Lista final de evidencia

| Evidencia | Ubicación | Comprobación |
| --- | --- | --- |
| Código y workflows | Repositorio GitHub | La rama main contiene app, tests y .github/workflows. |
| Pruebas | reports/evidencias/pruebas-unitarias | JUnit, coverage.xml y captura de 16 passed. |
| Despliegue | GitHub Actions y Render | Job verde y /health accesible. |
| ZAP | Artifact reportes-owasp-zap | HTML/JSON/Markdown y resumen completado. |
| SonarQube | Panel y tabla de métricas | Quality Gate, deuda, smells y cobertura. |
| Cierre | Este documento | Comparación, lecciones y mejora continua. |

# Conclusión

RedSolidaria cuenta con una base ejecutable para identidad y donantes, protegida por JWT, roles y validaciones, y acompañada de una suite que supera el objetivo de cobertura. La automatización convierte pruebas, análisis y despliegue en actividades repetibles. El módulo puede aceptarse como incremento académico cuando se adjunten las ejecuciones reales de ZAP, SonarQube y staging descritas en la guía.

El siguiente incremento debe enfocarse en migraciones PostgreSQL, donaciones e inventario, reservas transaccionales y trazabilidad. La IA se reserva para una etapa con datos suficientes, métricas definidas y supervisión humana.

# Referencias

| Fuente | Documento oficial |
| --- | --- |
| FastAPI | OAuth2 with Password and Bearer with JWT tokens fastapi.tiangolo.com/tutorial/security/oauth2-jwt/ |
| pytest | Get Started docs.pytest.org/en/stable/getting-started.html |
| GitHub | Deployments and environments docs.github.com/en/actions/reference/workflows-and-actions/deployments-and-environments |
| OWASP ZAP | ZAP Docker Documentation zaproxy.org/docs/docker/ |
| OWASP ZAP | API Scan zaproxy.org/docs/docker/api-scan/ |
| SonarSource | Python test coverage docs.sonarsource.com/sonarqube-server/analyzing-source-code/test-coverage/python-test-coverage |
| Render | Deploy a FastAPI App render.com/docs/deploy-fastapi |
| Render | Deploy Hooks render.com/docs/deploy-hooks |